**Datos del Proyecto**  
Página Personal: Arturo Rivera

Sector: Arte

**Objetivos a cumplir**

Creación de página web del autor para exhibición de obra.

Catálogo de obra: Pintura, Gráfica, Escultura.

**Nombre de Dominio**

arturorivera.mx

**Hosting**  
GoDaddy

**Plazos de Entrega**

Inicia: 19 de Septiembre 2016

Duración: 8 semanas

Plazo de entrega: 14 de Noviembre 2016.

Periodo de correcciones: 3 meses para correcciones de posibles errores en el contenido, a partir de la fecha de entrega.

Nota: El plazo de entrega puede extenderse sólo por motivos en los que se requieran modificaciones posteriores a las pactadas en el cronograma de trabajo presentado al inicio.

**Descripción de contenido:**

-Archivos HTML

-Archivos CSS

-Java Script

-Optimización para Motores de Búsqueda, SEO.

**Condiciones de pago:**

50% al inicio del trabajo,

50% después de la publicación del mismo.

**Reuniones de revisión incluidas:** 7 sesiones

Traducciones de textos y cualquier servicio derivado del proyecto serán facilitados por el cliente, o bien serán presupuestadas aparte.